RRI-UI

REVERSE REQUIREMENTS INTERVIEW

UI DESIGN

Phương pháp Thiết kế UI Toàn diện dựa trên Phỏng vấn Ngược

5 UX Personas × 7 UX Dimensions × 8 Flow Physics Axes

+ 5 Testing Personas × 7 Testing Dimensions × 8 Stress Axes

= Perfect UI Design

Version 1.0 | 2025

Evolved from RRI-T & RRI-UX Methodology

Designed for Vietnamese Enterprise SaaS

# 1. TỔNG QUAN CHIẾS LƯỢC

Hai phương pháp RRI-T và RRI-UX đã chứng minh hiệu quả ở hai giai đoạn khác nhau: RRI-T ở kiểm thử (phát hiện 22 bugs pre-release, tiết kiệm $12K-85K/module), RRI-UX ở phản biện trải nghiệm (phát hiện 80-120 UX issues/module).

Khi áp dụng cho thiết kế UI, cần kết hợp cả hai thành một pipeline chạy TRƯỞC và TRONG quá trình design, không phải chỉ sau khi code.

RRI-UX (Phản biện UX trước design) + RRI-T D1:UI/UX (Kiểm thử UI sau design) = UI Design hoàn chỉnh

# 2. PHASE 0: SETUP — Chuẩn bị nền tảng (1 ngày)

## 2.1 Thu thập Input

- Output từ RRI gốc (requirements đã phát hiện)

- Wireframe/mockup hiện có (nếu có)

- Business rules từ BA

- User roles và user journeys

- Vietnamese-specific constraints (dấu tiếng Việt, VND, địa chỉ VN, CCCD/CMND...)

## 2.2 Định nghĩa Design Tokens

| Token | Tiêu chuẩn |
| --- | --- |
| Font | Tối thiểu 14px body, line-height ≥ 1.5 (dấu tiếng Việt không bị cắt) |
| Touch Target | Tối thiểu 44×44px cho mobile |
| Color Contrast | WCAG 2.1 AA (4.5:1 text, 3:1 large text) |
| Spacing | 4px/8px grid system |
| VN Text Buffer | Mọi container chịu được text dài hơn EN ~30% |

# 3. PHASE 1: UX CRITIQUE TRƯỞC DESIGN (2-3 ngày)

Mục tiêu: Phản biện ý tưởng UI TRƯỞC khi vẽ pixel, dùng 5 UX Personas × 8 Flow Physics Axes.

## 3.1 Chạy 5 UX Persona Interviews

| # | Persona | Issues | Focus chính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 🏃 Speed Runner | 20-30 | Flow direction, click depth, bulk ops, sticky CTA |
| 2 | 👁️ First-Timer | 15-25 | Onboarding, empty states, progressive disclosure |
| 3 | 📊 Data Scanner | 20-30 | Table density, filter, sort, sticky header |
| 4 | 🔄 Multi-Tasker | 15-20 | Context preservation, auto-save, tab state |
| 5 | 📱 Field Worker | 10-15 | Touch targets, offline, responsive |

## 3.2 Đánh giá qua 8 Flow Physics Axes

| # | Trục | Câu hỏi thiết kế | Ngưỡng FLOW |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 📏 SCROLL | CTA có luôn trong viewport không? | Sticky bottom bar nếu content > 1 viewport |
| 2 | 🖱️ CLICK DEPTH | Task chính cần ≤ 3 clicks? | Max 3 clicks cho primary flow |
| 3 | 👁️ EYE TRAVEL | Label-input cách nhau < 200px? | Stack vertical hoặc inline gần |
| 4 | 🧠 DECISION | Bảo nhiêu actions trên 1 màn hình? | ≤ 5 primary actions, progressive disclosure |
| 5 | 🔙 RETURN PATH | User có thể Back/Undo 1 click? | Breadcrumb + Undo cho destructive action |
| 6 | 📐 VIEWPORT | First viewport đủ context? | Key info + CTA nằm above the fold |
| 7 | ⏱️ TIME TO ACTION | Mở app → action đầu tiên < 5s? | Dashboard quick actions |
| 8 | 🔄 TASK SWITCH | Chuyển tab giữ nguyên state? | Persist filter/sort/scroll trong URL |

## 3.3 Output Phase 1

- UX Issues List: 80-120 issues, format S→V→P→F→I

- Flow Map: Sơ đồ luồng di chuyển giữa màn hình

- Viewport Map: Mỗi màn hình → cái gì trong first viewport, CTA ở đâu

- Anti-Pattern Checklist: Check 12 anti-patterns phổ biến

# 4. PHASE 2: THIẾT KẾS UI — Component-Level (3-5 ngày)

Mục tiêu: Design từng component/screen, tích hợp fixes từ Phase 1 ngay trong design.

## 4.1 Năm quy tắc bắt buộc cho mọi màn hình

- Flow xuôi chiều: Bước tiếp luôn ở BÊN PHẢI hoặc BÊN DƯỚI. KHÔNG BAO GIỌ bắt user cuộn ngược.

- CTA luôn visible: Nút hành động chính phải sticky hoặc floating nếu content dài hơn 1 viewport.

- Progressive disclosure: Form > 7 fields → chia wizard/accordion. Dropdown > 15 items → có search.

- Feedback tức thì: Mọi action phải có visual feedback < 100ms. Loading spinner sau 300ms. Toast sau success.

- Vietnamese-first: Test mọi layout với text tiếng Việt dài nhất. VND dùng dấu chấm ngàn. Date DD/MM/YYYY.

## 4.2 Inline Self-Check khi design mỗi component

| Check | Câu hỏi | Auto-fix |
| --- | --- | --- |
| SCROLL | Component có CTA? CTA visible khi scroll? | Thêm position: sticky |
| CLICK DEPTH | Task chính cần bao nhiêu click? | Giảm xuống ≤ 3 |
| EYE TRAVEL | Label và input gần nhau? | Stack vertical hoặc inline |
| DECISION LOAD | Bao nhiêu actions đang hiện? | Nhóm vào dropdown/more menu |
| RETURN PATH | User có thể back/undo? | Thêm breadcrumb, undo |
| VIEWPORT | First viewport đủ context? | Reorder key info lên trước |
| VN TEXT | Tiếng Việt vỡ layout không? | Test với longest VN string |
| FEEDBACK | Action có visual feedback? | Thêm loading/success/error |

## 4.3 Vietnamese-Specific UI Patterns

| # | Pattern | Giải pháp thiết kế |
| --- | --- | --- |
| 1 | Text VN dài hơn EN ~30% | Min-width container, truncate + tooltip |
| 2 | Dấu tiếng Việt bị cắt | line-height ≥ 1.5, font-size ≥ 14px |
| 3 | Input Telex/VNI | Disable browser autocorrect cho VN fields |
| 4 | VND format | 1.234.567 ₫ (chấm ngàn), cho phép gõ không chấm → tự format |
| 5 | Date DD/MM/YYYY | Placeholder rõ: "23/02/2025", không dùng MM/DD |
| 6 | Địa chỉ VN cascading | Tỉnh → Quận → Phường → Đường → Số nhà |
| 7 | Tìm kiếm không dấu | Diacritic-insensitive: "nguyen" → "Nguyễn" |
| 8 | SĐT VN | Accept +84 và 0xxx, mask: 0912 345 678 |
| 9 | CCCD/CMND | Accept 12 digits (CCCD) và 9 digits (CMND) |
| 10 | PDF export VN | Embed font Unicode, test đầy đủ dấu: ăâêôơưđ |

# 5. PHASE 3: TESTING UI DESIGN (2-3 ngày)

Mục tiêu: Dùng RRI-T 5 Testing Personas × 7 Dimensions để kiểm thử design trước khi code.

## 5.1 Chạy 5 Testing Persona trên design mockup

| Persona | Test Cases | Focus |
| --- | --- | --- |
| 👤 End User | 25-35 | Daily workflow, first-time UX, offline, mobile vs desktop |
| 📋 Business Analyst | 20-30 | Business rules accuracy, RBAC trong UI, data consistency |
| 🔍 QA Destroyer | 25-35 | Edge cases UI (empty, overflow, double-click, rapid actions) |
| 🛠️ DevOps | 15-20 | Performance budget (FCP < 1.5s, TTI < 3s, bundle < 500KB) |
| 🔒 Security | 15-20 | Input sanitization UI, data masking, RBAC visual elements |

## 5.2 7 Dimensions cho UI Design

| Dimension | Câu hỏi | Tiêu chí Pass |
| --- | --- | --- |
| D1: UI/UX | Responsive 375px/768px/1440px? | Layout không vỡ, content không mất |
| D2: API | UI có loading/error state cho mọi API call? | Skeleton sau 300ms, error inline |
| D3: Performance | FCP < 1.5s? Bundle < 500KB? | Đo trên 3G throttled |
| D4: Security | Input fields có sanitize? Data masked? | XSS safe, password masked |
| D5: Data Integrity | Form validation realtime? Auto-save? | Validation inline khi blur |
| D6: Infrastructure | UI hoạt động khi server chậm/down? | Offline indicator, retry button |
| D7: Edge Cases | Empty state? 10,000 rows? Unicode? | Graceful handling mọi case |

## 5.3 Stress Test Combinations cho UI

| Kết hợp | Scenario UI | Test |
| --- | --- | --- |
| TIME × DATA | Deadline gấp + bảng 1000 dòng | Bulk select + approve 1-click hoạt động? |
| SCROLL × CLICK | Bảng 100 dòng + edit inline | Cuộn dòng 80, edit, Save ở đâu? |
| ERROR × COLLAB | 2 user edit cùng record | UI show conflict warning real-time? |
| LOCALE × DATA | Export PDF 500 rows tiếng Việt | Dấu đúng? Layout bảng ok? |
| INFRA × TIME | Server chậm + user gấp | Loading skeleton? Retry? Không block UI? |

# 6. PHASE 4: ĐO LƯỜNG & RELEASE GATE (1 ngày)

## 6.1 UX Coverage Matrix (từ RRI-UX)

| Dimension | 🟢 Target | 🟡 Warning | 🔴 Block |
| --- | --- | --- | --- |
| U1: Flow Direction | ≥ 85% FLOW | 70-84% | < 70% |
| U2: Information Hierarchy | ≥ 85% FLOW | 70-84% | < 70% |
| U3: Cognitive Load | ≥ 85% FLOW | 70-84% | < 70% |
| U4: Feedback & State | ≥ 85% FLOW | 70-84% | < 70% |
| U5: Error Recovery | ≥ 85% FLOW | 70-84% | < 70% |
| U6: Accessibility | ≥ 85% FLOW | 70-84% | < 70% |
| U7: Context Preservation | ≥ 85% FLOW | 70-84% | < 70% |

## 6.2 Release Criteria cho UI Design

✅ Tất cả 7 UX dimensions ≥ 70%

✅ Ít nhất 5/7 UX dimensions ≥ 85%

✅ 0 items P0 ở trạng thái BROKEN hoặc FAIL

✅ Vietnamese-specific checklist: 12/12 pass

✅ Responsive: 3 breakpoints verified (375px, 768px, 1440px)

✅ Anti-pattern checklist: 0/12 violations

→ 🟢 UI DESIGN APPROVED — chuyển sang code

# 7. TIMELINE TỔNG HỢP

| Phase | Thời gian | Output chính |
| --- | --- | --- |
| Phase 0: Setup | 1 ngày | Design tokens, critical paths, VN constraints |
| Phase 1: UX Critique | 2-3 ngày | 80-120 UX issues, Flow Map, Viewport Map |
| Phase 2: UI Design | 3-5 ngày | Component designs với inline self-check |
| Phase 3: UI Testing | 2-3 ngày | 100-140 test cases, Coverage Matrix |
| Phase 4: Measure & Gate | 1 ngày | Release decision: 🟢/🟡/🔴 |
| Phase 5: Handoff | Liên tục | Design specs + test cases cho dev |
| TỔNG | 9-13 ngày | UI Design hoàn chỉnh, đã validate |

# 8. PROMPT TEMPLATES CHO CLAUDE CODE

## 8.1 Prompt 1: UX Critique (Phase 1)

ROLE: RRI-UX Critique Engineer

MODULE: [tên module]

PERSONA: [chọn 1 trong 5 UX personas]

DIMENSION: [chọn 1 trong 7 UX dimensions]

FLOW AXES: [chọn 1-3 trong 8 trục]

Hãy phản biện UX design của [module] từ góc nhìn [persona],

tập trung vào dimension [dimension] và trục [axes].

Format output: S→V→P→F→I cho mỗi issue.

Include Vietnamese-specific UX patterns nếu relevant.

## 8.2 Prompt 2: UI Testing (Phase 3)

ROLE: RRI-T Test Engineer — UI Focus

MODULE: [tên module]

PERSONA: [chọn 1 trong 5 testing personas]

DIMENSION: D1 (UI/UX) + [chọn thêm 1-2 dimensions]

Hãy tạo 20 test cases cho UI design của [module],

từ góc nhìn [persona], tập trung dimension [dimension].

Format output: Q→A→R→P→T cho mỗi câu hỏi.

Include Vietnamese-specific test cases.

Stress test: [chọn 2-3 stress combinations].

## 8.3 Prompt 3: Inline Self-Check khi code

ROLE: RRI-UI Self-Checker

COMPONENT: [tên component đang code]

Chạy 8-point inline check:

SCROLL / CLICK DEPTH / EYE TRAVEL / DECISION LOAD /

RETURN PATH / VIEWPORT / VN TEXT / FEEDBACK

Report: mỗi check → PASS hoặc FIX [chi tiết sửa].

# KẾT LUẬN

CÔNG THỨC THÀNH CÔNG RRI-UI

RRI-UX (5 Personas × 7 Dimensions × 8 Axes) — TRƯỞC design

+ RRI-T (5 Personas × 7 Dimensions × 8 Stress) — SAU design

+ Vietnamese-Specific Patterns — XUYÊN SUỐT

+ Measurement (Coverage Matrix + Release Gate) — QUYẾT ĐỊNH

= UI DESIGN HOÀN CHỈNH, TESTABLE, USER-CENTERED

RRI-UX đảm bảo UI CHẢY XUÔI trong tay người dùng.

RRI-T chứng minh UI HOẠT ĐỘNG ĐÚNG dưới mọi điều kiện.

Kết hợp cả hai = thiết kế UI không chỉ đẹp mà còn SỐNG ĐƯỢC.

RRI-UI Methodology v1.0

Built on the shoulders of RRI-T & RRI-UX

Designed for Vietnamese Enterprise SaaS

Optimized for Claude Code + Vibecode Kit